# 芜湖宣州机场货站改扩建工程施工总承包工程招标要求

一、招标内容

1.项目内容：芜湖宣州机场货站改扩建工程是芜宣机场口岸开放基础设施项目，内置出入境海关监管、边检、卫生检疫、民航控制区设施，涉及民航控制区交界面施工和海关、边检专业施工。建设主要内容共3项，分别是1#货运站，2#检疫及核处置用房，3#检验用房。1#货运站为作业型物流建筑，总建筑面积17417㎡(雨棚面积6203㎡) ；2# 检疫及核处置用房为简易办公用房，总建筑面积125㎡；3#检验用房为简易办公用房，总建筑面积400㎡。

2.项目合同估算价：87594150.89元（招标控制价）。

二、投标人资格要求

1.投标人资质要求：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人。

2.投标人类似业绩要求：近五年（自开标之日上推五年）至少完成一个总建筑面积不少于12000㎡的民航航空货运站工程新建或改扩建项目业绩。

注：（1）投标文件中必须同时提供项目合同、竣工验收资料的扫描件作为业绩证明材料，业绩时间以竣工验收时间为准（如单项合同中包含多个单体的，以最后通过竣工验收的单体时间为准），中标后原件备查；要求提供的上述材料须能体现业绩要求的内容信息（如合同金额、项目类型、项目时间等），若无法体现上述内容的，则须提供建设单位或政府主管部门盖章的相关证明材料。证明材料不全或无法体现所需信息的业绩不予认可。中标候选人的业绩将会公示，接受监督。竣工验收资料是指：由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章竣工验收报告，或者经政府主管部门盖章的竣工验收备案材料，或者由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章并经政府主管部门盖章竣工验收资料，以上三种形式的竣工验收资料均认可。

- 如投标人提供的类似业绩为联合体业绩，则投标人必须是类似业绩的联合体牵头单位。

- 3.项目负责人（项目经理，下同）资质要求：投标人拟委任的项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

# 第三章   评标办法

## 1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3 高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

## 2.评审程序

2.1计算机评标系统辅助评标委员会完成清标工作，对所有投标人进行清标。

2.2计算信用标得分（满分7分）。

2.3计算评标基准价。

2.4计算投标报价得分（满分93分）。

2.5 计算投标人综合得分。

2.6 详细评审，对相关投标人进行详细评审。

## 3.评审标准

3.1清标

计算机评标系统辅助完成清标工作，评标委员会核查清标情况，清标不合格的投标人应当否决其投标，不纳入中位值计算，不再进行后续评审。

清标不合格的情形如下：

（1）不同投标人投标文件创建标识码相同的；

（2）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码的；

（3）不同投标人投标文件使用相同的造价软件加密锁号的。

3.2计算评标基准价

3.2.1评标基准价计算规则

| 评标基准价的计算方法 |  |
| --- | --- |
| 步骤 | 具体描述 |
| 1.确定中位值计算范围 | （1）评标委员会使用计算机辅助评标系统从投标报价不超过招标控制价的投标人中随机抽取Y家投标人（按附表1纳入中位值计算范围的投标报价数量），并对随机抽取的Y家投标人按3.2.2有效性评审要求进行评审以确定纳入中位值计算范围的投标报价。 （2）通过有效性审查的投标人数量小于Y时，如还存在未被(1)抽取步骤抽中且投标报价不超过招标控制价的投标人，评标委员会应使用计算机辅助评标系统在未被(1)抽取步骤抽中过且投标报价不超过招标控制价的投标人中补充抽取，按3.2.2有效性审查步骤中描述的方法对新抽取的投标人进行有效性审查，直至通过有效性审查的投标人数量等于Y或已不存在未被(1)抽取步骤抽中且投标报价不超过招标控制价的投标人为止。 |
| 2.确定组别 | 对纳入中位值计算范围的各投标人报价从高到低进行排序后，大于等于7家的，分别按照报价数量的10%比例（四舍五入，取整）去除较高、较低部分投标报价后（例如：15家分别去除较高2家，较低2家），取剩余投标报价的算术平均值作为平均数。不足7家的取全部投标报价的算术平均值作为平均数。 |
| 3.划分组距 | （1）对纳入中位值计算范围的投标报价，按照以下标准进行分组： ①高于平均数 N高倍的投标报价全部只作为一组，以其投标报价的算术平均值为组值； ②在平均数 N高倍（含）至平均数 N低倍（含）之间的每个投标人各自成为一组，各自报价即为各组组值； ③在平均数 N低倍以下的投标报价全部只作为一组，以其投标报价的算术平均值为组值。 （2） N高、N低值见附表2“评审系数一览表”。 |
| 4.计算中位值 | 对各组组值由低到高进行排序。S为分组组数，按以下规定确定中位值： （1）当 S为奇数时，取第（S+1）/2个组的组值为中位值； （2）当 S为偶数时，取第 S/2个组、第（S/2+1）个组的两个组值的算术平均值作为中位值。 |
| 5.确定评标基准价 | - 以最高投标限价乘以(1-下浮系数M)为参考价，即参考价=最高投标限价* (1-M)。 - 取中位值与参考价中的低值,即为最终的评标基准价D 。 - 本项目最高投标限价下浮系数M值见附表2“评审系数一览表”。 |

附表1  纳入中位值计算范围的投标报价数量

| 投标报价未超过招标控制价的投标单位数量（记为“X”） | 纳入中位值计算范围的投标人数量（记为“Y”） |
| --- | --- |
| X≤9 | 全部 |
| X=10 | 随机抽取 9家的投标报价 |
| 10<X≤15 | 随机抽取（X-2）家的投标报价（不少于 9家） |
| X>15 | 随机抽取15家的投标报价 |

附表2  评审系数一览表

| 系数名称 | 系数取值 |  |
| --- | --- | --- |
| N高 | 1.1 |  |
| N低 | 0.9 |  |
| M值 | 房建类 | 8% |
|  | 市政类 | 13% |
|  | 轨道交通类 | 10% |
|  | 其他类 | /% |

注：如出现无投标单位纳入中位值计算范围的情况，该招标项目按流标处理。

3.2.2有效性评审

出现下列情形的投标报价不纳入中位值计算：

（1）被评标委员会认定为“串通投标”的；

（2）投标保证金不满足招标文件要求的；

（3）企业承诺书、项目负责人承诺书、企业资质、项目负责人资质、资格条件中类似业绩、营业执照、安全生产许可证、不良行为记录不满足招标文件要求的；

（4）投标报价降幅<M值，降幅=（1-投标报价/最高投标限价）*100%；

（5）税率不按招标文件规定数值计取的；

（6）不可竞争费不按招标文件规定数值计取的；

（7）暂列金额、专业工程暂估价不按招标文件规定标准计取的；

（8）修改分部分项工程量清单项目或数量的；

（9）综合工日单价低于相关规定的。

注：如出现无投标单位纳入中位值计算范围的情况，该招标项目按流标处理。

3.2.3各种数值计算保留两位小数，第三位四舍五入。评标基准价一经确定，不因异议投诉等事项而改变，除算术计算错误外。

3.2.4评标委员会对所有投标人的投标报价，按以下方法计算其投标报价得分：

| 投标报价 | 投标报价得分计算方法 |
| --- | --- |
| 投标报价在招标控制价（含）和评标基准价（含）之间的 | 1、投标报价的偏差率计算：偏差率=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 2、投标报价评分：投标报价等于评标基准价的得93分，每高于评标基准价1%的扣 1分（不足1%的，按线性插入法计算），扣完为止。投标报价分值=93-偏差率*100* 1。 |
| 投标报价低于评标基准价的 | 0分 |

各项数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

注：投标报价计算错误的修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

3.2.5 信用标得分（满分7分）本项目是否启用信用标见招标公告和投标人须知前附表

（1）未启用信用标的项目，投标人统一得基本分4分；

（2）启用信用标的项目，投标人信用标得分按以下方式确定：

①评标委员会对所有有效的投标人进行信用标评审，填写信用标评分表。分值标准如下：

②评标辅助系统自动调用芜湖市公共资源交易诚信评价信息系统信用数据。

| 信用等级（分值） | 信用标得分 |
| --- | --- |
| AAA（100分） | 7 |
| AA（80分） | 5 |
| A（60分） | 4 |
| B（40分） | 3 |
| C（20分） | 1 |
| 没有市行业主管部门评价记录（18分） | 1 |

③信用数据一经评标辅助系统调用，不因异议投诉等事项而改变。

3.2.6 投标综合得分（满分100分）

评标委员会计算所有有效投标人的投标综合得分，填写综合得分评分表。各投标人的投标报价得分与其信用标得分之和，即为该投标人的投标综合得分：投标综合得分=投标报价得分+信用标得分。

3.3详细评审

评标委员会按投标综合得分由高到低确定投标文件详细评标顺序，对其投标文件按下列详细评审要求进行逐项评审，直至评标委员会评出3家合格的投标人为止，其余投标人的投标文件不再进行后续评审。

3.3.1举例说明

（1）投标人A、B、C、D、E的投标综合得分分别为100、100、99、98、97，评标委员会应对A、B、C进行详细评审；

（2）投标人A、B、C、D、E报价分别为100、99、98、98，97，评标委员会应对A、B、C、D进行详细评审。

3.3.2下列要求中有一项不符合审查标准的，否决其投标：

| 评审内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 投标人企业资质 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 项目负责人资质 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 联合体投标 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 项目负责人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 不良行为记录 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 其他主要管理人员和技术人员配备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形 |
| 符合性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签署 | 按招标文件要求加盖公章，且有法定代表人或授权代表签字（或签章） |
|  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  | 工期、质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项、第1.3.3项规定 |
|  | “企业承诺书”、“项目负责人承诺书” | 符合招标文件要求 |
|  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

3.3.3 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.3.4 技术文件符合性审查

技术文件采用符合性审查。符合性审查的结论分为“合格”和“不合格”。技术文件被评标委员会认定为“不合格”的投标文件，不再进行后续评审。

评标委员会按投标综合得分由高到低的顺序，对投标人的技术文件进行符合性审查。评标委员会在评审前应熟悉图纸和工程量清单，对投标人的技术文件各项内容进行独立评审。

技术文件评审内容

（1）根据评审标准，评标委员会在每项评审内容后面用“通过”与“不通过”表示。

（2）技术文件10项评审内容中至少有6项通过，视为该技术文件合格。

（3）第9、第10项评审内容为★号条款，其中任意一项评审不通过的，视为该技术文件评审不合格。招标文件对第10项“危大工程”无要求的，视为第10项通过。

| 评审内容 |  |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文件审查 | 1 | 总体概述 | 针对项目实际情况，有总体实施内容描述；施工总体设想表述合理、清晰；施工工段及流水段划分合理、清晰；工期、质量、安全、文明标准的目标合理；对该项目的特殊工艺或关键工序设想合理。 |
|  | 2 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺 | 关键线路选择合理、清晰；关键节点控制措施合理；各进度节点保证措施明确；横道图、网络图内容合理、完整。 |
|  | 3 | 劳动力和材料投入计划及其保证措施 | 投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；劳动力配备和材料调配投入计划衔接、安排合理；保证措施完善。 |
|  | 4 | 机械设备和检验实验仪器设备投入计划及保证措施 | 投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；机械设备和检验实验仪器设备投入计划安排合理；保证措施完善。 |
|  | 5 | 施工平面布置和临时设施布置 | 总体布置合理，各要素配置完善，满足施工需要；符合安全文明施工要求。 |
|  | 6 | 安全文明措施 | 针对项目实际情况，有相应的安全目标和保证措施，措施完整、可行、科学，适用规范正确，满足规范要求；针对项目实际情况，有相应的文明目标和保证措施，措施完整、可行、科学。 |
|  | 7 | 质量保证与承诺 | 质量承诺明确；针对项目实际情况，有相应的质量保证措施，措施完整、可行、科学。 |
|  | 8 | 工地标准化及环保要求 | 针对项目实际情况，有相应的标准化工地目标和保证措施，措施完整、可行、科学；针对项目实际情况，有相应的环保目标和保证措施，措施完整、可行、科学。 |
|  | 9 | ★关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 对项目关键施工技术、工艺有深入的表述 对工程项目实施的重点、难点有清晰的认识；对项目关键施工技术、工艺有合理的解决方案和优化方案，方案经济、安全、科学、先进；对工程项目实施的重点、难点有合理的解决方案和优化方案，方案经济、安全、科学、先进。 |
|  | 10 | ★危大工程 本项目是否涉及危大工程见投标人须知前附表。 | 对危险性较大分部分项工程有清晰的认识和明确的表述，相应安全管理措施明确、经济、安全、科学、先进。 |

## 4.评审结果

4.1经评审合格的投标文件，评标委员会按投标人综合得分由高到低顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。

4.2异常低价评审

评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐中标候选人的投标报价进行异常低价评审。

4.2.1异常低价

房屋建筑、轨道交通、市政基础设施工程招标中，投标人投标总报价分别低于最高投标限价（招标控制价）的90%、88%、85%的，作为异常低价。

说明：当项目中同时有不同类别工程内容时，先分别适用各自类别百分比数值，按不同工程预算价占整个工程项目总控制价的权重汇总计算出综合异常低价的规定指标。

举例说明：如项目中房屋建筑工程占整个工程项目总控制价的65%，市政基础设施工程占整个工程项目总控制价的35%，则该项目的异常低价的规定指标计算如下：65%*90%+35%*85%=88%（四舍五入百分比取整数）。

本项目异常低价规定指标为投标人投标总报价低于最高投标限价（招标控制价）的90%（由招标人在招标文件中明确）。

4.2.2评审要求

（1）投标人填报的单位工程投标报价金额低于该招标项目最高投标限价（控制价）中对应单位工程最高投标限价金额规定比例的（房屋建筑90%、轨道交通88%、市政基础设施85%），对该单位工程投标报价进行异常低价评审；投标人须在投标文件报价文件中作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明资料（不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。

（2）以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：

a.机械、材料自有或闲置；

b.自有弃土场土源或与临近项目签订的土方倒运协议；

c.人员闲置；

d.亏本让利；

e.企业市场拓展或品牌宣传；

f.降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的；

g.类似项目业绩；

h.评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。

4.2.3评审标准

评标委员会对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标,并重新确定中标候选人人选，完成相关评审工作。

4.3评标委员会（招标代理机构协助）对拟推荐的中标候选人的信用等情况进行查询，经查询若投标人存在招标文件第二章投标人须知10.6.1项“不得被推荐为中标候选人”规定情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人人选，完成相关工作，与此同时，将查询情况记入评审报告，同时将网站查询结果截图打印出来后，记入纸质评审报告中。

4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 5.例外情况

5.1 当出现多家投标人的综合得分相同时，以信用标（如有）得分高的优先；信用标得分再相同时，以投标报价低的优先；投标报价再相同时，由评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。随机抽取的程序：（1）首先对投标综合得分相同的投标人进行随机抽取编号；（2）对编号的投标人随机抽取排序。

5.2 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会应否决全部投标。

5.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

## 6.其他

同一个项目划分为多个标段同时招标的，一个投标人只允许中标该项目的一个标段，且推荐投标报价高的作为中标候选标段（招标人另有约定的除外）。